Приложение 3

к Соглашению № 35 от 29.03.2018

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2018 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 2018 | 224,188 | 172,188 | 52,000 | 224,188 | 172,188 | 52,000 | 224,188 | 172,188 | 52,000 | 116 | 116 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий после каждой обработки | 2018 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 22,500 | 0,00 | 22,500 | 16 | 16 |

Целевое использование субсидий в сумме 172188,00 (сто семьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава Администрации Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К.Боричев 27.11.2018 года

Заведующий сектора по учету и отчетности Администрации Доможировского

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Шумилина 27.11. 2018 года

Приложение 4

к Соглашению № 35 от 29.03.2018

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | №9 от 26.02.2018 года | ООО «ЭкоПрофи» | 56047,00 | 4 | 56047,00 | 4 | №1 от 28.05.2018  №19 от 05.09.2018 | №616 от 01.06.2018  №615 от 01.06.2018  №1109 от 21.09.2018  №1110 от 21.09.2018 |
| 2 | №10 от 10.04.2018 года | ООО «ЭкоПрофи» | 84070,50 | 12 | 84070,5 | 12 | №2 от 28.05.2018 | №658 от 08.06.2018  №692 от 08.06.2018 |
| 3 | №17 от 02.07.2018 года | ООО «ЭкоПрофи» | 84070,50 | 12 | 84070,5 | 12 | №23 от 06.09.2018 | №1111 от 21.09.2018  №1112 от 21.09.2018 |
| 4 | №14 от 04.06.2018 | ФГБУ «Россельхозцентр» | 22500,00 | 16 | 22500,00 | 16 | №00000966 от 27.09.2018 | №1283 от 24.10.2018 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава Администрации Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К.Боричев «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года

Заведующий сектора по учету и отчетности Администрации Доможировского

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Шумилина «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Приложение 5

к Соглашению № 35 от 29.03.2018

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель результативности | Площадь обработки, га | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Промежуточный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) | первый | первый | второй | второй | третий | третий | четвертый |  | пятый |  |
| Промежуточный |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) |  |  | первый | первый | второй | второй | третий |  | четвертый |  |
| Промежуточный |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) |  |  |  |  | первый | первый | второй |  | третий |  |

\* - указывается для промежуточного показателя результативности

|  |
| --- |
| Глава Администрации Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  М.К.Боричев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |