# ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# (двадцать четвертое (очередное) заседание третьего созыва)

# РЕШЕНИЕ

16.05.2017г.                  № 105

О состоянии и мерах по улучшению

благоустройства территорий населенных

пунктов Доможировского сельского поселения.

Заслушав информацию о мероприятиях по благоустройству территории Доможировского сельского поселения в 2016 году, и плане благоустройства на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского  поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области   решил:

- Принять к сведению информацию о благоустройстве территории Доможировского сельского поселения за 2016 год и планах по благоустройству на 2017 год.

- Рекомендовать Администрации Доможировского сельского поселения:

  - Активизировать работу комиссии по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения по контролю за содержанием объектов благоустройства  территорий в пределах закрепленных границ.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава поселения                                                             А.Н.Кешишян

Информация о благоустройстве территории Доможировского сельского  поселения  за 2016 год  и планах по благоустройству на 2017 год

Одним из важнейших направлений работы Администрации является благоустройство населенных пунктов.

В 2016 году произведено озеленение территории -  приобретение, посадка 50 кустов, на содержание дорог 1195,591 тыс.руб. (расчистка в зимний период, ямочный ремонт, освещение).

Вывоз и утилизация ТБО  508,7  тыс.руб.

- вывоз и размещение ТБО (доплата за отдалённость + крупногабарит) 424,7 тыс. руб

- уборка контейнерных площадок 84,00 тыс.руб.

В течение летнего периода проводились постоянные работы по скашиванию травы на улицах, и дворовых территориях п.Рассвет.

В целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного содержания территории проведен объезд территории по благоустройству. В период проведения месячника по благоустройству был проведен  субботник, была проведена ликвидация стихийных свалок в поселении (пьяный берег). Уборка мусора на гражданских кладбищах силами работников Администрации. Ремонт скамеек у жилых домов и изготовление новых в п.Рассвет.

С целью повышения уровня благоустройства  территории поселения,  улучшения качества покрытия проезжей части дорог, Администрация  в 2016 году принимала активное участие в региональных программах по ремонту дорог.

В прошлом году благодаря участию в региональных  программах проведен  ремонт  следующего участка автомобильный дороги - ул. Школьная  (от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров,   протяженностью 300 м. на сумму 1195,591 тыс.руб.

Общая площадь отремонтированной дороги составила 2475м2.  Общая стоимость работ  3030,701 тыс.руб. (2327,1 тыс.руб. – средства областного бюджета, 703,6 тыс.руб. – средства местного бюджета).

Общая протяженность отремонтированных дорог за счет участия в программах и собственных средств бюджета составляет 2207 метров, из них 300м с асфальтовым покрытием, и 1607 ЩПС.

В рамках  областного закона № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления  на части территорий населенных пунктов  Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» отремонтированы дороги   площадью 2240 м2(800 м) на сумму 483,769 рублей

Благоустроен  Курган Бессмертия и прилегающей к нему территории в  д.Доможирово Лодейнопольского муниципального района на сумму 765,300 рублей

На сегодняшний день проведена активная работа  по подписанию соглашений в комитетах (по участию в ряде региональных программ), связанных с благоустройством территории поселения.

В этом году в план ремонта дорог включены следующие объекты:

- ул. Школьная  (от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от дома №57   + 150)  протяженностью 150 м. на сумму 585,0 тыс.руб.

- ул. Школьная  (от автомобильной дороги ст.Оять Алеховщина Надпорожье Плотично до моста на Яровский остров (от дома №1 до дома №8)  протяженностью 150 м. на сумму 585,0 тыс.руб.

Также планово будут проведены субботники в рамках проведения  месячника  по благоустройству. Особое внимание штаба по благоустройству будет уделяться содержанию придомовых территорий.

В  этом году  в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»(95-ОЗ)  в  2017 году  планируется провести следующие  работы:

- ограждение кладбища в д.Турыгино (204 м)  с вывозом   ТБО и спиливание деревьев с территории кладбища,

-ограждение кладбища в п.ст.Оять(485 м) с  вывозом  ТБО и спиливание деревьев  с территории кладбища

- ремонт грунтовой дороги в д.Мошкино( ул.Рабочая от дома №1 до дома № 21 ( 5454 м2),

- дообустроиство  аллеи напротив дома № 8 в п.Рассвет (покраска ограждения; закупка и посадка саженцев; закупка и установка  урн, скамеек, вазонов) ,

-закупка  новогодние украшения(гирлянда, световая консоль, световая конструкция, новогодние шары)

В рамках  областного закона № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления  на части территорий населенных пунктов  Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» разработана программа , планируется  обустроить  парк  культуры и отдыха в д.Доможирово»( Выкорчевать  пни, выровнять  территорию 864 м2, отсыпать  территорию   мелкой крошкой   и песком под детскую площадку и сцену 600 м2,обустроить  сцену (800х500 м) 400 м2( вкручивание  столбов 16 штук  и  укладка террасной доски и установка  скамеек в количестве 9 штук) ,углубить   придорожную канаву (200 м) и закупить на детскую площадку  сооружения и оборудования, и  оградить   детскую площадку (78 м)

Выполнение мероприятий программы намечено на 2-3 кварталы 2017 года.