**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДОМОЖИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.01.2023 № 13

О внесении изменений и дополнений

в Постановление Администрации

№ 5 от 21.01.2022 г об утверждении муниципальной

программы «Развитие автомобильных

дорог Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации от 17.11.2021 г № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 03.02.2017 года № 15 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации № 141 от 20.09.2022 г» « О внесении изменений в постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 28.02.2014 г № 47«Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения» Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования .

Глава Администрации

Доможировского сельского поселения М.А.Коловангина

Утверждено

постановлением Администрации

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 21.01.2022 года №5

(с изменениями от 17.01.2023 г № 12)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог

ДОМОЖИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

поселения ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

2023 год

Приложение 1 к Порядку

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | * Администрация Доможировского сельского поселения   Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель муниципальной программы | повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог Ленинградской области, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Ленинградской области, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации  - улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | -Содержание автомобильных дорог Доможировского сельского поселения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативным требованиям, в том числе за счет ямочного ремонта;  - Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Доможировского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями и доведение их технического и эксплуатационного состояния до нормативных требований; |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий Доможировского сельского поселения;  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в населенных пунктах Доможировского сельского поселения соответствующих нормативным требованиям;  - обеспечение содержания улично-дорожной сети Доможировского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы **11328,894 тыс. рублей:**  **2022 г. – 2593,999 тыс. рублей,**  **2023 г. – 2543,495 тыс. рублей,**  **2024 г. – 3035,000 тыс. рублей,**  **2025 г - 3156,400 тыс. рублей.**  **в том числе:**  **- объем финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области – тыс. рублей:**  **2022 г. – 0,000 тыс. рублей;**  **2023 г. – 0,000 тыс. рублей;**  **2024 г. – 0,000 тыс. рублей;**  **2025 г. – 0,000 тыс. рублей.**  **- объем финансирования за счет средств бюджета Доможировского сельского поселения – 11328,894 тыс. рублей:**  **2022 г. – 2593,999 тыс. рублей,**  **2023 г. – 2543,495 тыс. рублей,**  **2024 г. – 3035,000 тыс. рублей,**  **2025 г - 3156,400 тыс. рублей.** |
|  |
| Размер налоговых расходов , направленных на достижение цели муниципальной программы , в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены. |

**1.Характеристика текущего состояния и основных проблем**.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта района, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них. Дорожное хозяйство, является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги имеют важное значение, для обеспечения социально-экономического развития  Доможировского сельского поселения. Они обеспечивают транспортными связями территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, в которых проживает около 2,5 тыс. чел., определяют возможности развития Доможировского сельского поселения. По ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров на территории поселения.

В  общем объеме транспортной работы удельный вес автомобильных перевозок постоянно увеличивается, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта и переориентации ряда отраслей экономики на автотранспортные перевозки. В условиях роста конкуренции предприятия для сокращения издержек минимизируют складские запасы, поэтому возникает потребность в транспортировке грузов небольшими партиями, но в более жесткие сроки, обеспечить которые может только автотранспорт.

Доможировское сельское поселение имеет достаточно развитую сеть автомобильных дорог общего пользования. По состоянию на 01.01.2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 41,983 км, из них с твердым покрытием – 13,8 км.

В целом улучшение «дорожных условий» на территории Доможировского сельского поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Доможировского сельского поселения.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы.**

Цели муниципальной программы:

Муниципальная программа направлена на развитие сети автомобильных дорог Доможировского сельского поселения на 2022-2024 годы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.

«Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «нетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и промышленного комплекса Доможировского сельского поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог Доможировского сельского поселения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования на территории Доможировского сельского поселения.

**3. Проекты и комплексные процессные мероприятия муниципальных подпрограмм.**

Муниципальная Программа включает в себя 2 (два) комплекса процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ».

Приложение № 1

к Муниципальной программе

4.Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| Базовый период 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Плановое значение | тыс.руб | 200,000 |  | |  |  | |  |
| км | 13,800 |  | |  |  | |  |
| Фактическое значение | тыс.руб | 0,000 |  | |  |  | |  |
| км | 0,000 |  | |  |  | |  |
| 2 | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Плановое значение | тыс.руб | 1935,600 | 2543,495 | | 3035,000 | 3156,400 | |  |
| км | 41,983 | 41,983 | | 41,983 | 41,983 | |  |
| Фактическое значение | тыс.руб | 2593,999 |  | |  |  | |  |
|  | км | 41,983 |  | |  |  | |  |

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение № 3

к Муниципальной программе

5.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика  <1> | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ <2> | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю <3> | Реквизиты акта <4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.руб  км | год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении | 3 мес | Ведущий специалист Администрации |  |

--------------------------------

<1> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).

<2> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. Для показателей, включенных в Федеральный план статистических работ, указывается пункт плана.

<3> Указывается структурное подразделение Администрации, орган исполнительной власти Ленинградской области, федеральный орган исполнительной власти, иная организация, ответственная за формирование отчетных данных по показателю.

<4> Указываются реквизиты акта, утвердившего методику расчета показателя, при наличии

Приложение № 4

к Муниципальной программе

**6.План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" | Ведущий специалист Администрации | 2023 | 2543,495 | 0,000 | 0,000 | 2543,495 | 0,000 |
| Ведущий специалист Администрации | 2024 | 3035,000 | 0,000 | 0,000 | 3035,000 | 0,000 |
| Ведущий специалист Администрации | 2025 | 3156,400 | 0,000 | 0,000 | 3156,400 | 0,000 |
| **Итого** |  |  | **8734,895** | **0,000** | **0,000** | **8734,895** | **0,000** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | Ведущий специалист Администрации |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог |  | 2023 г | 2543,495 | 0,000 | 0,000 | 2543,495 |  |
| 2024 г | 3035,000 | 0,000 | 0,000 | 3035,000 |  |
| 2025г | 3156,400 | 0,000 | 0,000 | 3156,400 |  |
| **ИТОГО** |  |  | **8734,895** | **0,000** | **0,000** | **8734,895** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **8734,895** | **0,000** | **0,000** | **8734,895** |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия, проекта - участник.

Приложение № 5

к Методическим указаниям

**7.Сведения о фактических расходах на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации  <2> | Фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа 1** |  | Первый год реализации |  | |  |  |  |  |
|  | Второй год реализации |  | |  |  |  |  |
|  | Третий год реализации |  | |  |  |  |  |
|  | ... |  | |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** |  | Первый год реализации |  |  | |  |  |  |
| 1.1 |  | Второй год реализации |  |  | |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия - участник.

<2> В графе 3 «Годы реализации» указываются только годы отчетного периода, в графах 4 - 8 отражаются сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы по годам отчетного периода.

**8. Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы**

Налоговые расходы отсутствуют.

**9. Сводный детальный план реализации муниципальной программы**

**Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств бюджетов на | | | | | 2023 | | | год | | | | | | |
|  | | | | | (очередной финансовый год) | | |  | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | | Соисполнитель, участник <1> | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации <2> | | Год начала реализации | Год окончания реализации | | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента | |
| всего | | в том числе на очередной финансовый год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** **" Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**  Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | отсутствует | | Выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения;  Обеспечение содержания улично-дорожной сети Доможировского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. | | 2022г | 2025 г | | 8734,895 | | 2543,495 | | Ведущий специалист Администрации | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Х | | Х | |  |  | | | **8734,895** | | **2543,495** | |  |

--------------------------------

<1> Если участник не является ГРБС, после указания участника в скобках указывается (ГРБС - <наименование структурного подразделения Администрации>). Для подпрограмм в графе 3 указывается соисполнитель, для структурных элементов муниципальный программы указывается участник.

<2> Для федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.

**10. Детальный план реализации муниципальной программы**

**Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента муниципальной программы <1> | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** **" Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»**  Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения;  Обеспечение содержания улично-дорожной сети Доможировского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями. | 2022 | 2025 | 8734,895 | 2543,495 | Ведущий специалист Администрации |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  | **8734,895** | **2543,495** |  |

--------------------------------

<1> Для федерального (регионального) проекта, приоритетного проекта, отраслевого проекта, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплекса процессных мероприятий графа заполняется в случае, если их ожидаемый результат не совпадает с результатами мероприятий, входящих в их состав.

Приложение № 9

к Методическим указаниям

Расширенный перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |
| --- |
| " Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" |
| (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый период | Первый год реализации | Второй год реализации | Третий год реализации | ... | Последний год реализации |
|  | Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области" | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в населенных пунктах Доможировского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к Методическим указаниям

Отчет

о реализации муниципальной программы

Доможировского сельского поселения "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Доможировском сельском поселении"

|  |
| --- |
| (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период: январь – |  | 20 |  | года |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы, действующим на отчетную дату.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации структурных элементов муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы; для структурных элементов, финансируемых за счет средств местного бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации, предусмотренных сводным детальным планом реализации муниципальной программы.

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «Мероприятие выполнено» либо «Мероприятие не выполнено». Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «Мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Приложение № 11

к Методическим указаниям

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчётному <1> | Отчетный год | |
| План | Факт <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

к Методическим указаниям

Информация о взаимосвязи мероприятий муниципальной

программы и плана мероприятий по реализации Стратегии

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование задачи плана мероприятий по реализации Стратегии | Наименование структурного элемента муниципальной программы, обеспечивающего достижение |
| Стратегическая карта целей.... | |
| Задача 1 | Федеральный (региональный) проект |
| Приоритетный проект |
| Задача 2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта |
| ... | Отраслевой проект |
| … | Комплекс процессных мероприятий |
| … | … |

Приложение № 15

к Методическим указаниям

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей

и структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы: … | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 муниципальной программы | Ожидаемый результат 1 муниципальной программы | Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект, отраслевой проект, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплекс процессных мероприятий | Показатель 1 муниципальной программы |
| Задача 2 муниципальной программы | Ожидаемый результат 2 муниципальной программы | Федеральный (региональный) проект, приоритетный проект, отраслевой проект, мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта, комплекс процессных мероприятий | Показатель 2 муниципальной программы |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет финансов  Администрации Лодейнопольского муниципального района  Председатель Комитета финансов  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лагно С. Н.  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ | Глава Администрации Доможировского сельского поселения  Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Коловангина  (подпись) (фамилия, инициалы)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ |

1) Если участник не является ГРБСом, после указания участника в скобках указывается (ГРБС – структурное подразделение Администрации)

2) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с результатами мероприятий