АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОМОЖИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2017  г.          № 144

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

На основании постановления Администрации муниципального образования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22 мая 2017 года №639 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Лодейнопольского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2014 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2017 годов Администрация Доможировского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям: АО «ЛОТЭК», ГУП «ОятьВода», ООО «Водоканал», филиала АО «ЛОЭСК» Лодейнопольские городские электрические сети, филиала ПАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, ЛОГазинвест, ООО «Жилье», ИП Кириллова Е.В.:

1.1. Руководствоваться Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. №177 при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и их эксплуатации в период прохождения отопительного сезона.

1.2. Утвердить комплексный план подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2017-2018 годов, с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу нарушений, допущенных при эксплуатации систем жизнеобеспечения, по форме согласно приложению. Утвержденный комплексный план представить до 05 июня 2017 года в Администрацию Лодейнопольского муниципального района для подготовки сводной информации (приложение №1).

1.3. Обеспечить своевременное представление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- ежемесячного отчета по выполнению комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону, в период с 1 июня по 1 ноября по форме статистической отчетности 1 ЖКХ-зима (срочная) не позднее 25 числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно, в течение года.

1.4. Обеспечить своевременное представление в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно не позднее 20 сентября и 5 октября текущего года.

1.5. Обеспечить до 15 сентября 2017 года готовность жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

1.7. Организовать опробирование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного сезона.

1.8. По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств оформить акты проверок готовности к работе и паспорта готовности к работе котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, и представить в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области до 1 ноября 2017 года.

1.9. Отработать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других органов в срок до 09 июня 2017 года.

1.11. Утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов до 2 июня 2017 года.

1.12. Отработать схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом в срок до 15 августа 2017 года.

1.13. В третьем квартале 2017 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сектору по земле, имуществу и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Организовать работу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2.2. Организовать контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нормативных запасов топлива.

2.3. Назначить заведующего сектором по земле, имуществу и ЖКХ Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Бойцеву О.А. ответственной за подготовку статистического отчета по Доможировскому сельскому поселению по форме 1ЖКХ (зима).

2.4. Обеспечить своевременное представление в Администрацию Лодейнопольского муниципального района:

- статистического отчета по Доможировскому сельскому поселению по форме 1ЖКХ (зима) – в период с 1 июня по 1 ноября не позднее двадцать девятого числа каждого месяца;

- информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года.

3. Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

| Глава Администрации Доможировского сельского поселения |  | М.К.Боричев |
| --- | --- | --- |