Целевые показатели результативности использования субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 01.04.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание/ обращение заказчика (другое) | Мероприятие по техническому заданию (химическая обработка, оценка эффективности, обследование) | Сроки выполнения работ по техническому заданию (по этапам с…по…) | Сумма средств, предусмотренная на реализацию комплекса мероприятий,  тыс. руб. | | | Площадь по техническому заданию, га |
| всего | муниципальной программе | средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | Двукратные химические обработки борщевика Сосновского | С 10.05.2017 по 05.06.2017 | 194,900 | 74,500 | 120,400 | 11 |
|  | С 15.08.2017 по 10.09.2017 | 11 |
|  | Проведение оценки эффективности после каждой обработки | Через 15-30 дней после обработки | 11 |
| Через 15-30 дней после обработки | 11 |
|  | Проведение обследования на засоренность борщевиком Сосновского с определением степени засоренности и составления карт-схем засоренности территории муниципального образования | **-** |  |
| Итого | - | - |  |  |  |  |