А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Вахновокарского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального  района

Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2011                 №214

________________________________

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и улучшению

санитарного состояния населенных

пунктов, расположенных на территории

Вахновокарского сельского поселения

на 2012-2014 г.г.

В целях повышения благоустройства и улучшения санитарного  состояния населенных пунктов Вахновокарского сельского поселения, Администрация Вахновокарского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов, расположенных на территории Вахновокарского сельского поселения на 2012-2014 г.г. согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Вахновокарского сельского поселения

Боричева М.К.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Администрации Вахновокарского сельского поселения в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Вахновокарского сельского поселения                                   А.К.Свинцицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Вахновокарского сельского поселения

Лодейнопольского района

Ленинградской области

от 14.11.2011 года №214

## П  Л  А Н

мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния

населенных пунктов, расположенных на территории Вахновокарского сельского поселения

на 2012-2014 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное проведение месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, расположенных на территории Вахновокарского сельского поселения |  | до 01.06.2012- 2014 г.г. | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения Правил благоустройства |  | постоянно | ООО «Жилье», Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 3 | Организация уборки территорий жилого фонда | 34000 тыс. м2 | постоянно, в период месячника по благо-устройству | Администрация Вахновокарского сельского поселения ООО «Жилье», население частного сектора |
| 4 | Проведение субботников на территориях административных и производственных зданий и сооружений, на объектах социально-культурной сферы и прилежащих к ним территориях |  | до 09.05.2012- 2014 г.г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений население частного сектора |
| 5 | Организация работы по наведению порядка на закрепленных уборочных территориях предприятиями торговли и общественного питания, торговыми ларями и киосками |  | до 01.05.2012- 2014 г.г. | Руководители предприятий торговли и общественного питания, владельцы торговых ларей и киосков |
| 6 | Произведение уборки на братских и гражданских кладбищах, воинских захоронениях | шт. | до 09.05.2012- 2014 г.г. | Администрация Вахновокарского сельского поселения ООО «Жильё» |
| 7 | Проведение уборки скверов, парков, выполнение окраски ограждений, бордюров клумб | 1000 тыс. м2 | до 09.05.2012- 2014 г.г. | ООО «Жилье», Рассветовская средняя школа |
| 8 | Приведение работ по уборке памятных и мемориальных мест (уборка мусора, обновление надписей (при необходимости) | 2 ед. | до 09.05.2012- 2014 г.г. | Организации, предприятия и учреждения, за которыми закреплены памятные и мемориальные места |
| 9 | Посадка зеленых насаждений (кустарников) | 120 шт. | в течении летних сезонов 2012-2014гг. | ООО «Жилье» |
| 10 | Посадка цветов, содержание клумб | 90 тыс.кв.м | Ежегодно, май-июнь | ООО «Жилье» |
| 11 | Уборка сухостойных и аварийных деревьев | дер. | Ежегодно, апрель-ноябрь | ООО «Жилье» |
| 12 | Побелка стволов деревьев п.Рассвет | 30 шт. | Ежегодно, до 09.05.2012- 2014 г.г. | ООО «Жилье» |
| 13 | Ремонт и приобретение малых архитектурных форм (ремонт, окраска скамеек и урн, установка новых скамеек и урн) | 24 шт | По мере необходи-мости | ООО «Жилье» |  |
| 14 | Работы по озеленению газонов п.Рассвет |  | Ежегодно, май-август | ООО «Жилье» |
| 15 | Очистка подвалов жилых домов | 3000м2 | Ежегодно май | ООО «Жилье» |
| 16 | Очистка и ремонт выгребных и помойных ям |  | Ежегодно, по мере необходи-мости | ООО «Жилье» |
| 17 | Ремонт и замена уличного освещения (замена электроламп уличного освещения) |  | Ежегодно, по мере необходи-мости | ООО «Жилье» |
| 18 | Ремонт общественных колодцев |  | Ежегодно, по мере необходи-мости | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 19 | Ремонт установленных детских игровых и спортивных площадок | 2 | Ежегодно, май - сентябрь | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 20 | Профилирование улиц с грунтовым покрытием и обочин | 47 тыс.м2 | Ежегодно, по мере необходи-мости | ООО «Спецтранс» |
| 21 | Ямочный ремонт дорожного полотна | 3 км | Ежегодно, апрель-июль | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 22 | Установка стендов для объявлений | 2 | По мере необходи-мости | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 23 | Очистка фасадов зданий от объявлений |  | Ежегодно, до 01.05. | Руководители предприятий, организаций, владельцы торговых точек |
| 24 | Ремонт фасадов жилых домов в рамках участия в региональной адресной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов |  | Ежегодно | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 25 | Выявление и уборка несанкционированных свалок |  | Ежегодно | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 26 | Поведение работ по закреплению прилегающих к административным зданиям и сооружениям, торговым павильонам, магазинам, производственным помещениям и т.д. уборочных территорий, согласно Правил внешнего благоустройства территории муниципального образования Вахновокарское сельское поселение Лодейнопольского района Ленинградской области |  | постоянно | Администрация Вахновокарского сельского поселения |
| 27 | Проведение ежегодных конкурсов по благоустройству территории жилого фонда |  | Июнь-сентябрь | ООО «Жилье» |
| 28 | Организация совместной работы с участковыми инспекторами по наведению порядка на прилегающих к частным жилым домам территориях |  | постоянно | Администрация Вахновокарского сельского поселения совместно с участковым инспекторам |
| 29 | Работа по выявлению нарушений Правил по благоустройству руководителями предприятий, частными лицами и ИП |  | постоянно | Администрация Вахновокарского сельского поселения |