А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

**Доможировского сельского поселения**

**Лодейнопольского муниципального района**

 **Ленинградской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2023 № 57

О проведении мероприятий по благоустройству,

озеленению и уборке на территории

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населённых пунктов Доможировского сельского поселения, а также привлечения жителей к уборке придомовых территорий и массовой посадке зелёных насаждений по месту жительства, Доможировского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

 1.Объявить **с 10 апреля 2023 года по 01 июня 2023** года весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района после зимнего периода.

 2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству субботники, воскресники в Доможировском сельском поселении в срок **до 05 мая 2023 года**.

3. Для оперативного руководства проведением месячника по благоустройству и координации действий:

- Создать комиссию по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению санитарного состояния населённых пунктов поселения. (Приложение № 1);

4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района после зимнего периода в апреле - мае 2023 года. ( Приложение № 2).

5. Провести работу с руководителями учреждений, предприятий и организаций поселений независимо от форм собственности по приведению в надлежащий порядок и восстановлению нарушенного в зимний период благоустройства фасадов зданий, ограждений, мойке окон, уборке закрепленных и прилегающих территории. Обязать организации обеспечить вывоз мусора с подведомственных территорий в срок до **12 мая 2023 года**.

6. Комиссии по благоустройству, озеленению и уборке территорий Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района организовать рабочую группу в составе согласно приложению № 2 и еженедельно проводить заседания в целях координации совместной деятельности жилищно-коммунальных служб, специализированных организаций с проведением анализа выполнения работ по весенней уборке территорий поселений Доможировского сельского поселения.

7. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести **до 09 мая 2023 года** и окончательный в срок до **8 июня 2023 года**.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Считать утратившим силу постановление Доможировского сельского поселения от 05.04.2022 № 55 «О проведении месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов поселения»

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района.

Глава Администрации

Доможировского сельского поселения Коловангина М.А.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
|  к постановлению главы АдминистрацииДоможировского сельского поселения№57 от 11.04.2023 |

**СОСТАВ**

**комиссии по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Доможировского сельского поселения 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  |
| Коловангина Мария Алексеевна | - Глава Администрации Доможировского сельского поселения. |
| **Заместитель председателя**  **комиссии:** |  |
| Малькова Ирина Александровна | - Заместитель главы  Администрации Доможировского СП |
|  |  |
| **Секретарь комиссии:** |  |
| Сальникова Ольга Сергеевна  | - специалист по земельно-имущественным отношениям |
| **Члены комиссии**: | СЕРОВ И.А. - депутат по 10 избирательному округу (по согласованию)  |
|  | ИВАНОВ С.Н. - ген.директор ООО "Жилье Рассвет" (по согласованию);ПОНОМАРЕВА О.В. - директор МКОУ Рассветовская средняя общеобразовательная школа (по согласованию)ИВАНИНА С.А. – и.о. директора МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением главы Администрации Доможировского сельского поселения от 11.04.2023 года № 57 Приложение 2 |

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Доможировского сельского поселения на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный за проведение мероприятий |
| 1 | Заседание комиссии совместно со старостами по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов | до 17.04.2023 | Глава Администрации |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди населения об улучшении санитарного состояния дворовых территорий | в течение месячника и постоянно | Администрация, ООО "Жильё Рассвет",старосты |
| 3 | Организация уборки территорий муниципального жилого фонда | До 01.05.2023 | ООО "Жильё Рассвет", старосты |
| 4 | Наведение порядка на закрепленных территориях Администрацией и производственных зданий и сооружений.  | в течение месячника ипостоянно | Руководители предприятий и учреждений. |
| 5 | Организация руководителями предприятий торговли, владельцами торговых павильонов и киосков работы по уборке закрепленных за ними территорий  | До 24.04.2023 | Заведующие и владельцы торговых точек |
| 6 | Ликвидация стихийных свалок | В течение года и месячника | Администрация поселения |
| 7 | Подвоз плодородной земли для благоустройства территории, устройства газонов и клумб | По заявке, в течение месячника | ООО "Агрофирма-Рассвет", ООО « Жилье Рассвет» |
| 8 | Уборка мусора и сухой травы, покраска трибуны на Братском кладбище и Кургане Славы | До 05.05.2023г | Администрация поселения,МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» |
| 9 | Уборка мусора на гражданских кладбищах: д.Пономарёво, д.Турыгино, ст.Оять , д.Новинка | До 05.05.2023 г | Администрация поселения,старосты |
| 10 | Спиливание старых (проблемных) деревьев вырубка и обрезка старого кустарника, выкашивание газонов. | В течение месячника и Постоянно | Администрация поселения, ООО «Жильё Рассвет», старостыРуководители предприятий и учреждений |
| 11 | Проведение субботника на территориипоселения | 22, 29 апреля 2023,06 мая 2023 | Администрация поселения,руководители предприятий и учреждений, ООО «Жильё», старосты |
| 12 | Посадка (озеленение) кустарника-30 кустов | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 13 | Ремонт скамеек у жилых домов. Изготовление новых скамеек . 15/8 штук | май 2022 г | ООО «Жильё Рассвет» |  |
| 14 | Очистка территории от мусора у жилых домов пос. Рассвет | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 15 | Очистка клумб (цветников), подготовка клумб к посадке 50 штук | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 16 | Ремонт цветников, частичная окраска клумб 30 штук  | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 17 | Покраска скамеек 12 штук | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 18 | Удаление старых деревьев, спиливание сломанных ветвей деревьев, с погрузкой и вывозкой спиленного материала | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 19 | Удаление посадок старого кустарника | апрель-май 2023 г | ООО «Жильё Рассвет» |
| 20 | Подведение итогов месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории поселения  | 08.06.2023 | Комиссия по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_Приложение 3 |

**О т ч е т**

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству,

озеленению и уборке территорий

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | План | факт |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству - всего,в том числе учащиеся школ, профессионально-технических училищ | чел.чел. |  |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий | м² |  |  |
| 3 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ | ед. |  |  |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора | ед./м³ |  |  |
| 5 | Очистка берегов рек, озер от мусора | м² |  |  |
| 6 | Посадка деревьев, кустарников | шт. |  |  |
| 7 | Посадка цветов, посев газонной травы  | тыс.шт. |  |  |
| 8 | Стрижка живой изгороди | мп. |  |  |
| 9 | Снос сухостойных деревьев | шт. |  |  |
| 10 | Профилирование дорог и планировка обочин | м². |  |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог (ямочный) | км. |  |  |
| 12 | Очистка подвалов жилых домов | ед./м² |  |  |
| 13 | Ремонт отмостки | м². |  |  |
| 14 | Очистка и ремонт выгребных ям | шт. |  |  |
| 15 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, других объектов малых архитектурных форм  | ед. |  |  |
| 16 | Ремонт и покраска заборов | м². |  |  |
| 17 | Отлов бродячих животных | ед. |  |  |

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./

Контактный телефон