**ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**(Тридцать восьмое( очередное) заседание четвертого созыва)**

**РЕШЕНИЕ**

16.05.2023 г. № 178

О состоянии и мерах по улучшению

благоустройства территорий населенных

пунктов Доможировского сельского поселения.

Заслушав информацию о мероприятиях по благоустройству территории Доможировского сельского поселения в 2022 году, и плане благоустройства на 2023 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **решил**:

1. Принять к сведению информацию о благоустройстве территории Доможировского сельского поселения за 2022 год и планах по благоустройству на 2023 год.
2. Рекомендовать Администрации Доможировского сельского поселения:
	1. Активизировать работу комиссии по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения по контролю за содержанием объектов благоустройства территорий в пределах закрепленных границ.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава поселения О.В.Мокеев

**Информация о благоустройстве территории Доможировского сельского поселения за 2022 год и планах по благоустройству на 2023 год**

 Одним из важнейших направлений работы Администрации являлось благоустройство населенных пунктов.

 С целью повышения уровня благоустройства  территории поселения,  улучшения качества жизни населения, Администрация в 2022 году принимала активное участие в региональных программах.

1. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета поселения было выделено 2593,999 тыс.руб. (расчистка внутренних поселковых дорог от снега в зимний период, расширение проезжей части);
2. В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» проведена двукратная химическая обработка с применением гербицидов сплошного действия для уничтожения борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности после каждой обработки на территории 15 га на сумму 204,389 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области было выделено 177,200 тыс.руб., из бюджета поселения 27,189 тыс.руб.
3. В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении» выполнен ремонт кровли здания котельной №11 (зд.№32) в пос.Рассвет на площади 1807 м2 на сумму 1602,190. Из бюджета Ленинградской области было выделено 1425,000 тыс.руб., из бюджета поселения 177,100 тыс.руб.
4. В рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Доможировском сельском поселении» из бюджета Ленинградской области было выделено 3554,900 тыс.руб., из бюджета поселения 394,990 тыс.руб, а всего 3949,890 тыс.руб.

 Выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт грунтовых дорог д.Яровщина от д.1 до д.24, в д.Коростелево от д.7 до д.25 – 4625 м2, ремонт асфальтобетонной дороги в д.Доможирово по пер.Торговому, отремонтировано - 1271 м2;

- Закупка и установка светильников в д.Барково, округ №1, округ №2, округ №8 – 19 шт.

- Ограждение кладбища в д.Пономарево – 127,4 м2

- Обустройство пожарного подъезда к р.Оять в д.Мошкино- 1 шт.

5) В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Доможировского сельского поселения» из бюджета поселения было выделено 1916,200 тыс.руб. Выделенные средства использованы на вывоз и утилизацию ТБО , оплату электроэнергии, благоустройство и озеленение 3-х детских площадок.

В течение летнего периода 2022 года проводились постоянные работы по скашиванию травы на улицах, и дворовых территориях п.Рассвет.

В 2023 году в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного содержания территории, проведен объезд территории по благоустройству. В период проведения месячника по благоустройству проведены субботники в населенных пунктах Доможировского сельского поселения, проведена уборка братского захоронения в д. Пономарево,

Запланировано:

- Ремонт грунтовых дорог в дер. Антомоново (от дома 3Б до перекрестка) и в дер. Барково (от дома 22 до участка № 34, от дамбы в сторону ж/д);

- Обустройство пожарного подъезда к р. Оять в дер. Чегла;

- Углубление канавы в дер. Вахнова Кара;

- Реконструкция линии освещения в п.ст. Оять;

- Ремонт грунтовых дорог в дер. Доможирово: пер. Торговый от д. 15 к новым домам, от ул. Школьная к пер. Старый, пер. Старый от д. 1 до д. 11, пер. Багровский от д. 2 к новым участкам;

- Борьба с борщевиком Сосновского.